## Slide 1: 빙갓 프로젝트
프로젝트 참여자
김현성, 나상권, 윤지웅, 이지영

## Slide 2: History
날짜 | 내용 | 비고
2015. 08. 16 | 빙갓 프로젝트 1안 배포 | 김현성

## Slide 3: 들어가기전에...
앞으로 보게될 자료의 내용은 빙갓 프로젝트 1안의 내용입니다. 이 1안을 시작으로 해서 2안 3안 계속 나올 것입니다
우리가 해야할 일은 1안을 검토해보고 좋은 의견과 아이디어를 단톡방 혹은 위키 등에 올리면 됩니다. 그러면 그 의견을 취합하여 문서화가 필요할 것으로 생각됩니다
다음 모임인 9/5까지 약 3주 남았습니다
이말인 즉슨 3주 안에 어플에 대한 설계도가 나와야 한다는 말입니다. 여러분들의 적극적인 의사표현과 의사결정이 필요한 때입니다
1안은 아직 구체적이지 않은 부분들이 많습니다. 좀 더 완성도 높아진 2안이 나올 수 있도록 많은 관심 부탁드립니다

## Slide 4: Work Flow
아이디어 결정
및
계획 수립
설계
(요구사항과
스펙 정리)
개발(구현)
테스트
완성
현재단계
완료

## Slide 5: 예상 일정
 | 2015.08 |  |  |  | 2015.09 |  |  |  | 2015.10 |  |  |  | 2015.11 |  |  |  | 2015.12 |  |  | 
아이디어 결정 및 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
완성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
* 향후 상세 개발 일정 수립 필요
* 2016년 1월 중 출시 목표

## Slide 6: 개발 규칙
자신이 맡은 기능 또는 화면에 대한 구현의 모든 권한은 자신에게 있다. 따라서, 본인이 생각하기에 최적의 조건으로 만들면 된다.
그러나, 어플의 통일성 유지 차원에서 분명히 공통적으로 보여야하는 부분이 있을 수 있다.
따라서, 그 경우에는 조속히 동료들과 협의하여 합의점을 찾아낸 후 통일성을 유지할 수 있도록 한다.
이외에 혼자 결정하기 힘든 부분이라 판단되면 무조건 동료들의 조언을 구한다
AOS, IOS 등 각 파트 별로 적절한 업무 분배 필요

## Slide 7: 빙갓 레이아웃(1)
빙갓
(냉장고를 지켜라)
- 노닥 -
냉동
냉장
상온
와인
정보
설정
빙갓
★각 보관소가 공통된 기능을 내장하도록 설계하는 것이 중점

## Slide 8: 빙갓 레이아웃(2)
공통(냉동, 냉장, 상온, 와인)
리스트 방식
★각 보관소 별 물건 내역 표시, 추가, 수정, 제거 영역 : 리스트 또는 썸네일 방식이 유력
.
.
.
.
.
제거
수정
제거
-
추가
공통(냉동, 냉장, 상온, 와인)
썸네일 방식
...
추가
제거
수정
수정
검색
정렬
검색
정렬
○ 검색은 음식명 정도만 허용할 예정(변경가능)
○ 정렬은 구입날짜, 유통기한, 가격, 칼로리등을
기준으로 오름차순과 내림차순 제공
○ 유통기한이 임박한 물건은 특별한 색깔로 표시
○ 컨트롤의 배치나 종류는 언제든지 좋은 방식으로
변경 가능

## Slide 9: 빙갓 레이아웃(3)
○ 사진은 서버에? 아니면 로컬에?
○ 알림은 개별 물건 별로 설정할 수 있도록 구현 예정
○ 상세한 컨트롤의 배치와 종류는 개발담당자의 선택의 몫
○ 더 추가하고 싶은 입력 정보는 그때그때 생각하여 필요성을 확인한 후 반영. 물론 지금 있는 것 중에서 불필요한 것은 제거 가능
○ 데이터 저장을 위한 포맷 구성이 필요함!! 이후 데이터 백업 등에도 그대로 사용할 것
○ 데이터 저장을 위해 DB를 사용할 것인가?
○ 데이터 저장을 위해 별도의 파일 포맷을 만들 것인가?
메인 기능이기도하고 모든 보관소에서 공통으로 사용되는 기능이므로 심혈을 기울여서 구현할 필요가 있음
물건 추가 화면
대략 이와 같은 형태일 수 있다는 것이지 반드시는 아님!! 상세한 것은 구현하면서 바뀔 수 있음
음식명 또는 재료명
구입일자
구입한 사람
사진 업로드
유통기한 + 알림 On/Off
가격
구입처
칼로리 정보
자유 메모
이외에 더 추가될 수 있음

## Slide 10: 빙갓 레이아웃(4)
정보
★각 보관소 별 물건 내역 표시, 추가, 수정, 제거 영역 : 리스트 또는 썸네일 방식이 유력
정보
냉장고 정보와 사용자 정보에 대한 부분은 아직 구체적이지 않음
이 역시 구현 담당자가 확실히 매듭지어줘야하는 부분
ex) 정보의 종류 조사 및 데이터 포맷 구성 등
냉장고
정보
사용자
정보

## Slide 11: 빙갓 레이아웃(5)
설정
★각 보관소 별 물건 내역 표시, 추가, 수정, 제거 영역 : 리스트 또는 썸네일 방식이 유력
설정
좌측의 내용이 확정적인 것은 아님
얼마든지 추가하거나 제거 가능
전체 알림
On/Off
냉장고
청소 알림
음식물
확인 알림
데이터
백업
문의
도움말

## Slide 12: 개발 순서 가이드
프로젝트 생성 및 기초 설정
전체 인터페이스 설계 및 구현(UML활용)
클래스 구조 및 상속관계 설계
공통 모듈 또는 API 개발 (AOS, IOS가 함께 공유할 수 있음)
표준라이브러리를 사용한다면 일단 건너띄고 진행이 가능할 수 있음
UI 디자인(프레임 구성) 및 개발 후 테스트
각 컨트롤들의 위치(레이아웃)을 말하는 것임
기본 기능 개발 후 테스트
세부 기능 개발 후 테스트
기능 추가 개발 또는 업그레이드 후 테스트
전체 테스트

## Slide 13: 마무리
서로 같은 공간에서 함께 작업하는 것이 아니여서 분명 엄청난 애로사항이 생길 것으로 예상됩니다. 그렇다고 자주 만날 수도 없는 노릇이므로 이로 인한 어려움이 많으리라 생각됩니다. 분명한 것은 이 프로젝트가 어느 개인의 것이 아니라 우리 공통의 것이라는 점입니다. 함께 주인의식을 갖으며 자신의 동료를 믿고 열심히 맡은 일에 최선을 다해주시기 바랍니다.
시작은 보잘 것 없을지라도 지난 아이디어 회의에서 나온 것들을 모두 구현하는 그날을 상상하며 앞으로 전진하시리라 믿습니다.
화 이 팅 !

## Slide 14: 끝
노닥 만쉐이~